## Slide 1: シスプロ進捗報告
2018/01/25
G2
小野瑞貴 古田龍将 松原未和 渡辺みどり

## Slide 2: やったこと
1/11(金）ー 1/14 (月) コーディング・単体テスト
1/15(火) リリース(v1.0.0)
1/16(水) システムテスト・バグ修正
1/17(木) ー 1/21 (月) バグ修正・システムテスト加筆
1/21(月) リリース(v1.0.1)
1/21(月) ー 1/24 (木) バグ修正・機能作成
1/25(金) リリース(v1.0.2)

## Slide 3: やったこと
・残作業の可視化
→To Doリストの活用
・現実味のないスケジュール
→スケジュールの見直し

## Slide 4: 現段階での 課題
・バグ修正が個人作業、負担のばらつき
→振り分けられるところは振り分ける
・機能仕様書に書いた機能を作り切っていない
→残り日数と現段階での進捗状況を見て判断
→優先順位を決定
・小野君のリモート環境が動かない
→先輩方に聞いた上で解決に向けて取り組み中

## Slide 5: 今後の予定
・バグ修正・随時リリース(~1/30)
・開発完了報告書(1/25~1/30)
・最終成果物提出(1/31)
SE18G2 スケジュール